ARCHIVAL NOTICE: This root-level source document is pre-freeze planning context. Implementation must follow AGENTS.md, docs/INDEX.md, docs/requirements/, and docs/architecture/ when names differ. Use docs/architecture/ERD.md for schema names and docs/architecture/INFRASTRUCTURE.md for MinIO bucket names.

# Self-hosted Video-on-Demand (VoD) Platform — Details

## 0. Project Overview

Mô tả:
Thiết kế và triển khai nền tảng Video-on-Demand self-hosted trên môi trường local, mô phỏng kiến trúc cơ bản của một hệ thống streaming thực tế. Hệ thống hỗ trợ upload video, xử lý transcoding bất đồng bộ bằng FFmpeg, phát video theo chuẩn HLS trên web, quản lý metadata phim bằng PostgreSQL, lưu trữ media bằng MinIO, xác thực người dùng bằng JWT và tối ưu hiệu năng bằng Redis cache.

Mục tiêu project:

- Xây dựng hệ thống xem video trực tuyến chạy được end-to-end trên môi trường local.

- Cho phép admin upload video và hệ thống tự động xử lý sang định dạng HLS.

- Cho phép user xem phim, tìm kiếm phim và tiếp tục xem từ thời điểm đã dừng.

- Sử dụng Docker Compose để chạy toàn bộ hệ thống local.

- Tạo project đủ thực tế để đưa vào CV Backend / Full-stack Developer.

Tech Stack chính:

- Frontend: React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Axios, React Router, TanStack Query, HLS.js hoặc Video.js

- Backend: Java, Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA, Hibernate, Spring Security, JWT, Spring Validation

- Database: PostgreSQL, Flyway, Full-Text Search, GIN Index, JSONB

- Video Processing: FFmpeg, FFprobe, HLS, Java ProcessBuilder, Async Worker

- Storage: MinIO

- Cache & Queue: Redis, RabbitMQ

- Web Server: Nginx

- DevOps: Docker, Docker Compose, GitHub Actions CI/CD, Oracle Cloud VPS, AWS S3 + CloudFront (optional)

- Testing: JUnit 5, Mockito, Postman

# 1. Frontend — Web Client

## 1.1. Web UI Layout

Nội dung:

- Home page

- Movie detail page

- Watch page

- Search result page

- Login / Register page

- User profile page

- Admin dashboard page

Tech Stack:

- React

- TypeScript

- Vite

- Tailwind CSS

- React Router

## 1.2. Video Player

Nội dung:

- Phát video HLS bằng .m3u8

- Hiển thị loading / buffering / error state

- Hỗ trợ tua video

- Hỗ trợ resume playback từ thời điểm xem dở

- Optional: chọn chất lượng video 360p / 720p / 1080p

- Optional: subtitle WebVTT

Tech Stack:

- HLS.js hoặc Video.js

- HTML5 Video API

## 1.3. API Integration

Nội dung:

- Cấu hình Axios instance

- Gửi JWT kèm request

- Xử lý lỗi API

- Loading state

- Refresh data sau khi upload/update

Tech Stack:

- Axios

- TanStack Query / React Query

## 1.4. Search UI

Nội dung:

- Thanh tìm kiếm phim

- Debounce search 300ms

- Dropdown gợi ý phim

- Search theo tên phim, thể loại, diễn viên, đạo diễn

- Filter theo thể loại, năm phát hành

## 1.5. Authentication & Protected Routes

Nội dung:

- Register

- Login

- Logout

- Protected routes

- Role-based route guard

- Chặn route admin nếu user không có quyền

Roles:

- ROLE_USER

- ROLE_ADMIN

## 1.6. User Features

Nội dung MVP:

- Xem danh sách phim

- Xem chi tiết phim

- Xem phim

- Continue Watching

- Watch History

- Watchlist

- Rating

Optional:

- Favorite

- Comment

## 1.7. Admin Dashboard UI

Nội dung MVP:

- Upload video

- CRUD movie metadata

- Xem trạng thái xử lý video

- Retry video bị lỗi

- Xem danh sách phim đã upload

Optional:

- Thống kê tổng lượt xem

- Thống kê dung lượng lưu trữ

- Biểu đồ phim xem nhiều nhất

# 2. Backend — Spring Boot Core API

## 2.1. Authentication Module

Nội dung:

- Register

- Login

- Logout

- JWT authentication

- Password hashing bằng BCrypt

- Role-based access control

- Optional: Email verification OTP

- Optional: Forgot password OTP

Tech Stack:

- Spring Security

- JWT

- BCrypt

- Spring Mail optional

- Redis TTL optional cho OTP

## 2.2. User Module

Nội dung:

- Get user profile

- Update profile

- Change password

- Admin xem danh sách user

- Admin khóa/mở khóa user optional

## 2.3. Movie Metadata Module

Nội dung:

- Create movie

- Update movie

- Delete movie

- Get movie detail

- List movies

- Filter by genre, year

- Sort by latest, view count

- Pagination bằng Pageable và Page<T>

Entities chính:

- User

- Role

- Movie

- Genre

- Actor

- Director

- VideoAsset

## 2.4. Video Upload API

Nội dung:

- Admin upload video

- Validate file type

- Validate file size

- Lưu file raw vào MinIO

- Tạo video record trong PostgreSQL

- Publish encoding job vào RabbitMQ

- Trả về trạng thái upload

MVP upload strategy:

- Spring Boot nhận MultipartFile

- Lưu tạm vào local temp

- Upload sang MinIO

- Tạo encoding job

Optional nâng cao:

- Presigned URL upload trực tiếp lên MinIO

- Upload progress bar

- Resumable upload

## 2.5. Streaming API

Nội dung:

- Trả về HLS playlist URL

- Trả về thông tin video playback

- Check quyền xem phim

- Trả về subtitle URL nếu có

- Optional: MP4 fallback bằng HTTP Range Request / ResourceRegion

Ghi chú:

- HLS là hướng streaming chính.

- ResourceRegion chỉ dùng nếu muốn hỗ trợ phát file MP4 trực tiếp.

## 2.6. Search API

Nội dung MVP:

- Search phim theo title, description, genre, actor, director

- PostgreSQL Full-Text Search

- GIN Index

- Search suggestion API

Optional nâng cao:

- Fuzzy search bằng pg_trgm

- Search không dấu

- Ranking kết quả tìm kiếm

## 2.7. Playback Progress API

Nội dung:

- Frontend gửi currentTime mỗi 5–10 giây

- Backend lưu tạm vào Redis

- Scheduler sync về PostgreSQL định kỳ

- User mở phim lại thì tiếp tục từ thời điểm cũ

- Hiển thị Continue Watching list

Tech Stack:

- Redis

- Spring Scheduler

- PostgreSQL JSONB

## 2.8. Watchlist / History API

Nội dung MVP:

- Add movie to watchlist

- Remove movie from watchlist

- Get user watchlist

- Save watch history

- Rate movie

- Get recently watched movies

Optional:

- Favorite API

- Comment API

## 2.9. Common Backend Components

Nội dung nên có:

- DTO validation

- Global Exception Handler

- Standard API response

- Swagger/OpenAPI documentation

- Basic logging

- CORS config

Tech Stack:

- Spring Boot Starter Validation

- @ControllerAdvice

- Springdoc OpenAPI / Swagger UI

- Logback

Optional nâng cao:

- Rate limiting bằng Bucket4j cho login/search/upload

- TraceId bằng MDC

# 3. Video Processing Worker

## 3.1. Queue Consumer

Nội dung:

- Worker lắng nghe video_encoding_queue

- Nhận job gồm movieId, sourcePath, targetQualities

- Update status thành PROCESSING

- Ghi log quá trình xử lý

- MVP constraint: worker concurrency = 1 để tránh quá tải CPU trên VPS free tier.

Tech Stack:

- RabbitMQ

- Spring AMQP

## 3.2. FFprobe Metadata Extraction

Nội dung:

- Lấy duration

- Lấy resolution

- Lấy codec

- Lấy bitrate

- Lưu metadata vào PostgreSQL

Tech Stack:

- FFprobe

- Java ProcessBuilder

## 3.3. FFmpeg HLS Transcoding

Nội dung MVP:

- Convert video raw sang HLS

- Generate master.m3u8

- Generate .ts segments

- Upload HLS output lên MinIO

- Update video status thành READY

- MVP chỉ encode 720p, giới hạn video demo ngắn và upload size nhỏ để tiết kiệm CPU/RAM.

Output example:

/movies/{movieId}/hls/master.m3u8
/movies/{movieId}/hls/720p/index.m3u8
/movies/{movieId}/hls/720p/segment_001.ts

Optional nâng cao:

- Multi-quality HLS: 360p / 720p / 1080p (advanced, làm sau khi MVP 720p ổn)

- Adaptive bitrate streaming

- CRF/preset tuning

## 3.4. Thumbnail Generation

Nội dung:

- Extract frame từ video bằng FFmpeg

- Tạo thumbnail/poster

- Upload thumbnail lên MinIO

- Lưu URL vào movie metadata

## 3.5. Subtitle Processing

MVP:

- Admin upload subtitle .vtt

- Lưu subtitle vào MinIO

- Frontend load subtitle trong video player

Optional nâng cao:

- Convert .srt sang .vtt

- Multi-language subtitle

## 3.6. Encoding Status Lifecycle

Status:

UPLOADED → QUEUED → PROCESSING → READY
                         ↓
                       FAILED

Nội dung:

- Core API tạo job khi upload video

- Worker xử lý job

- Worker update status sau khi encode xong

- Nếu lỗi thì status thành FAILED

- Admin có thể retry job thất bại

Optional nâng cao:

- RabbitMQ Dead Letter Queue

- Retry limit

- WebSocket/SSE realtime status update

# 4. Database — PostgreSQL

## 4.1. Main Tables

Tables MVP:

- users

- roles

- user_roles

- movies

- genres

- movie_genres

- actors

- movie_actors

- directors

- movie_directors

- video_assets

- encoding_jobs

- playback_progress

- watch_history

- watchlist

- refresh_tokens optional

## 4.2. Search Design

Nội dung:

- tsvector column cho movie search

- GIN Index cho tsvector

- Search theo title, description, actor, director

Optional:

- pg_trgm cho fuzzy search

- Unaccent extension cho tìm kiếm không dấu

## 4.3. Playback Progress Design

Nội dung:

- Lưu userId

- Lưu movieId

- Lưu currentTime

- Lưu duration

- Lưu updatedAt

- Optional: lưu thêm device/volume bằng JSONB

JSONB example:

{
  "currentTime": 754,
  "duration": 5400,
  "device": "Chrome Windows",
  "volume": 0.8,
  "quality": "720p"
}

## 4.4. Migration

Nội dung:

- Quản lý schema bằng Flyway

- Seed admin user

- Seed sample movies

- Seed genres

Migration example:

V1__init_schema.sql
V2__add_auth_tables.sql
V3__add_movie_schema.sql
V4__add_full_text_search.sql
V5__add_playback_progress.sql

# 5. Storage — MinIO

## 5.1. Buckets

Buckets MVP:

- raw-videos

- hls-videos

- thumbnails

- subtitles

## 5.2. Object Structure

/movies/{movieId}/raw/source.mp4
/movies/{movieId}/hls/master.m3u8
/movies/{movieId}/hls/720p/index.m3u8
/movies/{movieId}/hls/720p/segment_001.ts
/movies/{movieId}/thumbnail/poster.jpg
/movies/{movieId}/subtitles/vi.vtt

## 5.3. Access Control

Nội dung:

- Private bucket

- Backend kiểm soát quyền upload

- Admin-only upload

- Validate file type/size

- Optional: Presigned URL

# 6. Cache & Queue

## 6.1. Redis Cache

Nội dung MVP:

- Cache homepage movie list

- Cache movie detail

- Cache search suggestions

- Cache playback progress tạm thời

Optional:

- Cache OTP

- Cache top trending movies

- JWT blacklist

## 6.2. Redis Buffered Write (Delayed DB Sync)

Nội dung:

- Ghi playback progress vào Redis tạm thời (không phải write-behind thật — không dùng Redis pub/sub hay CDC).

- Spring Scheduler flush về PostgreSQL mỗi vài phút — MVP chấp nhận mất tối đa vài phút progress nếu crash (đủ cho demo, không cần đảm bảo durability tuyệt đối).

- Giảm số lượng write trực tiếp vào database

Optional:

- View count write-behind

- Trending calculation

## 6.3. RabbitMQ Queue

Nội dung MVP:

- video_encoding_queue

- Core API publish job

- Worker consume job

- Failed job được lưu status FAILED

Optional nâng cao:

- Retry queue

- Dead Letter Queue

- Retry limit

# 7. Nginx — Reverse Proxy & HLS Delivery

## 7.1. Reverse Proxy

Nội dung:

- Proxy /api đến Spring Boot backend

- Proxy frontend build

- Proxy hoặc serve HLS files

- CORS config

## 7.2. HLS Delivery

Nội dung:

- Serve .m3u8

- Serve .ts

- Set đúng MIME type

- Cache-Control headers

MIME types:

application/vnd.apple.mpegurl .m3u8
video/mp2t .ts

# 8. DevOps & Deployment

## 8.1. Docker Compose

Services MVP:

- frontend

- backend

- worker

- postgres

- redis

- rabbitmq

- minio

- nginx

## 8.2. Environment Config

Nội dung:

- .env

- Database config

- JWT secret

- Redis config

- RabbitMQ config

- MinIO config

- Mail config optional

- Upload size config

## 8.3. CI/CD — GitHub Actions

Nội dung:

- CI trigger: push lên branch main → GitHub Actions chạy tự động.

- Build và test: chạy JUnit/Mockito tests, build frontend React, build Docker images cho backend-api và video-worker.

- Registry: push Docker images lên GHCR (GitHub Container Registry) hoặc Docker Hub — không dùng AWS ECR trong VPS scope.

- CD deploy: SSH vào Oracle VPS, chạy docker compose pull và docker compose up -d — volumes Postgres/Redis/MinIO giữ nguyên, không mất dữ liệu khi deploy code mới.

## 8.4. Oracle Cloud VPS Deployment (Production Demo)

Nội dung:

- Deploy nguyên bộ Docker Compose stack (giống hệt local) lên Oracle Cloud Free Tier VPS — VM Ampere A1 (ARM), 2 OCPU, 12 GB RAM, Ubuntu Linux, miễn phí vĩnh viễn. Lưu ý: một số region hay "out of capacity" khi provision; thử nhiều region (Singapore, Japan East, US Midwest) cho đến khi tạo được instance.

- Target compute là Oracle VPS; Ubuntu chỉ là hệ điều hành trên VPS. Không dùng AWS ECS/RDS hay DigitalOcean cho compute trong MVP.

- Gắn domain riêng, cấu hình HTTPS bằng Let's Encrypt qua Nginx.

- Xử lý các vấn đề production thật mà local không gặp: resource limit container, healthcheck, log rotation.

- Mục tiêu: có link demo sống, public, dùng được trực tiếp trong CV và phỏng vấn — không phụ thuộc AWS.

## 8.5. Cloud Storage & CDN (optional, nếu còn thời gian)

Nội dung:

- MVP local/VPS dùng MinIO trước. Sau khi app chạy end-to-end và HLS output ổn, mới thêm S3-compatible storage adapter — chỉ đổi config endpoint/credentials, không đổi code logic.

- CloudFront CDN chỉ thêm sau khi HLS pipeline ổn, đặt trước S3 bucket cho HLS assets để minh hoạ edge caching và signed URL cho private content.

- Compute và database vẫn ở VPS (mục 8.4, Docker Compose) — không thêm ECS, RDS hay managed service AWS khác.

- Cost guardrail bắt buộc nếu dùng: demo files nhỏ, S3 lifecycle policy dọn file cũ, AWS Budget Alert.

## 8.6. Container Architecture & CI/CD Flow

Kiến trúc container:

- Đây là multi-container modular architecture: mỗi runtime/service chạy trong một container riêng, nhưng chưa tách thành microservices độc lập phức tạp.

- frontend: React web client, build static assets và serve qua Nginx/container frontend.

- backend-api: Spring Boot API xử lý auth, business logic, metadata và orchestration upload.

- video-worker: app worker riêng có FFmpeg/FFprobe, không nhận HTTP request từ user, chỉ consume RabbitMQ job.

- postgres: database container cho local/VPS; AWS RDS không dùng trong MVP.

- redis: cache/session/playback progress tạm thời; không dùng làm message queue chính.

- rabbitmq: message queue chính cho video_encoding_queue.

- minio: object storage S3-compatible cho raw video, HLS, thumbnails và subtitles.

- nginx: reverse proxy cho frontend/API; HLS delivery qua MinIO/Nginx ở local/VPS hoặc CloudFront khi chuyển sang S3.

Source code layout khuyến nghị:

- Monorepo cho cá nhân: /frontend, /backend, /worker, /deploy/docker, docker-compose.yml, .github/workflows.

- Backend và worker có Dockerfile riêng; Postgres/Redis/RabbitMQ/MinIO dùng official images, Nginx dùng config riêng.

CI/CD flow:

- Push code lên main -> GitHub Actions chạy JUnit/Mockito tests và build frontend.

- Build Docker images cho frontend, backend-api và video-worker.

- Push images lên GHCR hoặc Docker Hub trong scope Oracle VPS; AWS ECR chỉ optional nếu sau này chuyển sang ECS/AWS compute.

- CD dùng SSH vào Oracle VPS, chạy docker compose pull và docker compose up -d.

- Volumes của Postgres/RabbitMQ/Redis/MinIO được giữ lại; deploy code mới không reset dữ liệu.

# 9. Testing & Documentation

## 9.1. Testing MVP

Nội dung:

- Unit test service layer

- Test auth service

- Test movie service

- Test upload validation

- Test API bằng Postman; Testcontainers và Newman để optional

Tech Stack:

- JUnit 5

- Mockito

- Postman

## 9.2. Testing Optional

Nội dung nâng cao:

- Integration test với Testcontainers

- Test PostgreSQL thật

- Test Redis thật

- Test RabbitMQ queue

- Newman API test trong CI

## 9.3. API Documentation

Nội dung:

- Swagger UI

- OpenAPI 3.0

- Document auth APIs

- Document movie APIs

- Document upload APIs

- Document playback APIs

- Document error response

## 9.4. Basic Monitoring

MVP:

- Spring Boot Actuator

- /actuator/health

- Basic application logs

- Docker Compose healthcheck optional

Advanced Optional:

- Prometheus

- Grafana

- Loki

# 10. MVP Scope

## Must-have

- Web frontend bằng React

- Register/Login bằng JWT

- RBAC: USER / ADMIN

- Movie CRUD

- Admin upload video

- RabbitMQ queue cho video encoding

- Worker dùng FFmpeg transcode video sang HLS

- Lưu raw video và HLS output vào MinIO

- React video player phát HLS

- PostgreSQL quản lý metadata phim

- PostgreSQL Full-Text Search cơ bản

- Continue Watching

- Watchlist

- Rating

- Redis cache homepage và playback progress

- Docker Compose chạy toàn bộ hệ thống

- Swagger/OpenAPI documentation

- Global Exception Handler

- Postman collection

- JUnit + Mockito unit tests

# 11. Advanced Scope

## Nên làm nếu còn thời gian

- Email verification OTP

- Forgot password OTP

- Thumbnail generation

- Subtitle WebVTT

- Multi-quality HLS: 360p / 720p / 1080p (advanced, làm sau khi MVP 720p ổn)

- pg_trgm fuzzy search

- Unaccent search

- View count write-behind Redis

- Admin dashboard statistics

- GitHub Actions CI

- Spring Boot Actuator health check

- VPS deployment: deploy Docker Compose stack lên Oracle Cloud Free Tier VPS (Ampere A1 ARM, 2 OCPU, 12 GB RAM, Ubuntu Linux), gắn domain + HTTPS — có link demo sống cho CV. Ưu tiên làm ngay sau khi MVP local chạy ổn, không để đến cuối.

- Cloud storage/CDN variant (nếu còn thời gian): S3-compatible adapter thay MinIO, CloudFront CDN cho HLS

# 12. Optional / Không bắt buộc cho CV

## Chỉ làm nếu MVP đã ổn

- ROLE_VIP

- Favorite

- Comment

- pgvector recommendation

- RabbitMQ Dead Letter Queue

- Testcontainers

- Prometheus + Grafana

- Loki centralized logging

- WebSocket/SSE realtime encoding status

- Presigned URL upload

- Resumable upload

# 13. Không làm trong project này

- Mobile app

- Kubernetes

- Kafka

- Elasticsearch

- DASH song song với HLS

- Full AWS production stack: ECS/Fargate, ALB, RDS, ECR, SQS, IAM, SSM, CloudWatch, Route 53/ACM, Terraform/IaC (chỉ dùng S3 + CloudFront ở mục 8.5; GHCR/Docker Hub là registry chính cho VPS scope)

- Microservices phức tạp

- SMS OTP

- Payment/subscription thật

- DRM/video encryption

# 14. CV Bullet Points

Tiêu đề project (cho CV):

- EN: Self-hosted Video-on-Demand (VoD) Platform — VPS Deployment with AWS S3/CloudFront

- VI: Nền tảng Video-on-Demand (VoD) Self-hosted — Triển khai VPS, tích hợp AWS S3/CloudFront

## Tiếng Anh

- Built a self-hosted Video-on-Demand platform using Spring Boot, React, PostgreSQL, Redis, MinIO, RabbitMQ, Nginx and Docker.

- Implemented an asynchronous video processing pipeline using RabbitMQ and FFmpeg to convert uploaded videos into HLS streaming format.

- Developed a web-based HLS video player with resume watching, movie search, watch history, watchlist, rating and admin upload dashboard.

- Designed PostgreSQL schema for movie metadata, video assets, playback progress and watchlist, using Full-Text Search and JSONB for efficient querying.

- Integrated Redis caching for homepage data and playback progress to reduce direct database writes.

- Containerized the full system with Docker Compose, documented APIs using Swagger/OpenAPI, and covered core services with JUnit/Mockito tests.

- Deployed the full Docker Compose stack to an Oracle Cloud Free Tier VPS (Ampere A1 ARM, 2 vCPU, 12 GB RAM, Ubuntu Linux) with a custom domain and HTTPS via Let's Encrypt/Nginx, providing a live public demo.

- Built an S3-compatible storage adapter to swap MinIO for Amazon S3 via configuration only, and added CloudFront CDN in front of HLS assets for edge caching, with S3 lifecycle policies and AWS Budget Alert as cost guardrails.

## Tiếng Việt

- Xây dựng nền tảng Video-on-Demand self-hosted bằng Spring Boot, React, PostgreSQL, Redis, MinIO, RabbitMQ, Nginx và Docker.

- Triển khai pipeline xử lý video bất đồng bộ bằng RabbitMQ và FFmpeg để chuyển đổi video upload sang định dạng HLS.

- Phát triển web video player hỗ trợ HLS streaming, tiếp tục xem từ thời điểm đã dừng, tìm kiếm phim, lịch sử xem, watchlist, rating và dashboard upload cho admin.

- Thiết kế schema PostgreSQL cho metadata phim, video asset, tiến trình xem và watchlist, kết hợp Full-Text Search và JSONB để tối ưu truy vấn.

- Tích hợp Redis cache cho dữ liệu trang chủ và playback progress nhằm giảm số lượng truy vấn/ghi trực tiếp vào database.

- Container hóa toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose, tài liệu hóa API bằng Swagger/OpenAPI và kiểm thử service core bằng JUnit/Mockito.

- Triển khai toàn bộ Docker Compose stack lên Oracle Cloud Free Tier VPS (Ampere A1 ARM, 2 OCPU, 12 GB RAM, Ubuntu Linux), gắn domain riêng và HTTPS qua Let's Encrypt/Nginx, có link demo sống công khai.

- Xây dựng storage adapter tương thích S3 để chuyển từ MinIO sang Amazon S3 chỉ qua cấu hình, bổ sung CloudFront CDN trước HLS assets để edge caching, kèm S3 lifecycle policy và AWS Budget Alert để kiểm soát chi phí.